## Slide 1: Grupo N°3 Portal de noticias UNAB
Link de acceso a Trello: https://trello.com/b/ZzcHHGcO/blog-unab-v2
Link de acceso a Git: https://github.com/Danielacvd/ICF232_202010_GRUPO3-sw2
Jefe de proyecto: Marcelo Letelier Palomares.
m.letelierpalomares@uandresbello.edu
Integrantes:
Daniel Paredes
Alejandro Crisóstomo
Marcelo Letelier
Nicolas Maza

## Slide 2: Dashboard Semana 2
Último build yyyymmddhhmm.n, Estado: PASS, FAIL
% automatización de las pruebas
% de cobertura de las pruebas
#Defectos totales
Historias no iniciadas: 10
Historia iniciadas: 11
#Casos de prueba
#Defectos
Historias terminadas: 4
#Casos de prueba
Componer POST
#Pruebas unitarias
Historias totales: 25
Puntaje total: 121pts
Número de Sprints (3)
Velocidad último Sprint(pts/semana): 10
Sprint Actual: 1
Historias y Puntaje Total
Velocidad Actual (pts/sem): 10
Se avanzo con los modelos de Usuario y POST, añadiendo autenticación al sistema mediante credenciales, se pueden realizar las acciones básicas de un crud para el modelo de post.
Problemas encontrados: No podemos habilitar los roles para los usuarios del sistema, estamos buscando información para integrarlo eficazmente.
Ingresar al sistema
#Pruebas unitarias

## Slide 3: Burndown Chart
Semana 4
Semana 3
Semana 2
Semana 1
(2)Como administrador quiero crear un post para publicar una noticia.
10
(3) Como administrador quiero usar mis credenciales para ingresar al sistema.
(3) Como administrador quiero ser redirigido a la vista de administradores para poder acceder a mis funciones de administrador
(2) Como administrador quiero crear un post para publicar una noticia