## Slide 1: Grupo N°3 Portal de noticias UNAB
Link de acceso a Trello: https://trello.com/b/ZzcHHGcO/blog-unab-v2
Link de acceso a Git:
Jefe de proyecto:
Integrantes:
Daniel Paredes
Alejandro Crisóstomo
Marcelo Letelier
Nicolas Maza

## Slide 2: Dashboard Semana 1
Último build yyyymmddhhmm.n, Estado: PASS, FAIL
% automatización de las pruebas
% de cobertura de las pruebas
#Defectos totales
Historias no iniciadas: 10
Historia iniciadas: 11
#Casos de prueba
#Defectos
Historias terminadas: 4
#Casos de prueba
Componer POST
#Pruebas unitarias
Historias totales: 25
Puntaje total: 121pts
Número de Sprints (3)
Velocidad último Sprint(pts/semana): 10
Sprint Actual: 1
Historias y Puntaje Total
Velocidad Actual (pts/sem): 10
Se avanzo con los modelos de Usuario y POST, añadiendo autenticación al sistema mediante credenciales, se pueden realizar las acciones básicas de un crud para el modelo de post.
Problemas encontrados: No podemos habilitar los roles para los usuarios del sistema, estamos buscando información para integrarlo eficazmente.
Ingresar al sistema
#Pruebas unitarias

## Slide 3: Burndown Chart
Semana 4
Semana 3
Semana 2
Semana 1
(2)Como administrador quiero crear un post para publicar una noticia.
(3)Como usuario quiero usar mis credenciales para ingresar al sistema.
(3)Como usuario quiero ver los post ordenados por fecha para poder leer noticias.
(3)Como usuario quiero visualizar cada uno de los post y poder visitarlos para poder ver la noticia en detalle.
(1)Como usuario una vez dentro de un post quiero salir de ese post, para poder visitar otro.
12
5
2